BIỂN BẢN PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm Thời gian: 18/12/2025 – 19/12/2025. (ĐỂ LẠI) Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên.. Lý giải công việc: Xây dựng giao diện quản lý sản phẩm, là các mẫu quần áo, trang phục được bán tại cửa hàng. Thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả, dễ sử dụng. Mục tiêu: - Cung cấp công cụ quản lý thông tin sản phẩm (mã hàng, size, màu, giá,..) Phạm vi công việc: - Thiết kế các tính năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, xem thông tin chi tiết sản phẩm, Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và các công cụ thiết kế giao diện. - Quy trình: + Xây dựng giao diện mẫu (UI Prototype): - Phác thảo bố cục màn hình: danh sách sản phẩm, nút thao tác (Thêm, Sửa, Xóa, Lưu, Tìm kiếm). - Dùng công cụ thiết kế (Figma, Balsamiq, hoặc MS Visio) để tạo wireframe/mockup. - Bố trí các trường thông tin: Mã SP, Tên SP, Loại SP, Giá, Số lượng, Mô tả, Hình ảnh. + Tiếp nhận ý kiến phản hồi + Xem xét hoàn thiện giao diện dựa trên phản hồi. + Tích hợp giao diện và kiểm tra.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Giao diện quản lý sản phẩm. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

- Thiết kế giao diện quản lý khuyến mãi, giảm giá

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế giao diện quản lý khuyến mãi – giảm giá Thời gian: 20/12/2025 – 21/12/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên.. Lý giải công việc: Xây dựng giao diện quản lý khuyến mãi – giảm giá cho các sản phẩm tại cửa hàng. Giao diện cần rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng, giúp nhân viên dễ dàng thêm, chỉnh sửa và áp dụng chương trình khuyến mãi. Mục tiêu: - Cung cấp công cụ quản lý thông tin khuyến mãi (mã khuyến mãi, tên chương trình, loại khuyến mãi, giá trị giảm, thời gian áp dụng, điều kiện áp dụng) Phạm vi công việc: - Thiết kế các tính năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, xem chi tiết và quản lý trạng thái khuyến mãi (kích hoạt/tạm ngưng). Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và các công cụ thiết kế giao diện. - Quy trình: + Xây dựng giao diện mẫu (UI Prototype): - Phác thảo bố cục màn hình: danh sách các chương trình khuyến mãi, nút thao tác (Thêm, Sửa, Xóa, Kích hoạt/Tạm ngưng). - Dùng công cụ thiết kế (Figma, Balsamiq, hoặc MS Visio) để tạo wireframe/mockup. - Bố trí các trường thông tin: Mã KM, Tên chương trình, Loại khuyến mãi, Giá trị giảm, Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc, Điều kiện áp dụng, Trạng thái. + Tiếp nhận ý kiến phản hồi. + Xem xét hoàn thiện giao diện dựa trên phản hồi. + Tích hợp giao diện và kiểm tra.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Giao diện quản lý khuyến mãi – giảm giá. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

- Thiết kế giao diện quản lý báo cáo – thống kê

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế giao diện quản lý báo cáo – thống kê Thời gian: 18/12/2025 – 19/12/2025. (ĐỂ LẠI) Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên.. Lý giải công việc: Xây dựng giao diện hiển thị và quản lý báo cáo – thống kê giúp quản lý cửa hàng theo dõi tình hình kinh doanh. Giao diện cần trực quan, dễ lọc dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định. Mục tiêu: - Cung cấp công cụ theo dõi số liệu bán hàng, doanh thu, lợi nhuận, số lượng sản phẩm bán ra, sản phẩm tồn kho. - Cho phép xuất báo cáo theo ngày, tháng, quý, năm. Phạm vi công việc: - Thiết kế các tính năng lọc dữ liệu, xem báo cáo theo nhiều tiêu chí (thời gian, sản phẩm, doanh thu). - Hiển thị kết quả ở dạng bảng và biểu đồ (cột, đường, tròn). - Hỗ trợ chức năng xuất báo cáo ra file (Excel/PDF). Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và các công cụ thiết kế giao diện. - Quy trình: + Xây dựng giao diện mẫu (UI Prototype): - Phác thảo bố cục màn hình: khu vực bộ lọc, khu vực hiển thị bảng dữ liệu, khu vực biểu đồ trực quan. - Dùng công cụ thiết kế (Figma, Balsamiq, hoặc MS Visio) để tạo wireframe/mockup. - Bố trí các thành phần: bộ lọc thời gian, lựa chọn loại báo cáo, bảng thống kê, biểu đồ trực quan, nút xuất báo cáo. + Tiếp nhận ý kiến phản hồi + Xem xét hoàn thiện giao diện dựa trên phản hồi. + Tích hợp giao diện và kiểm tra.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Giao diện quản lý báo cáo – thống kê. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

- Lập trình module quản lý khách hàng

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Phát triển chức năng quản lý khách hàng Thời gian: 1/1/2025 – 4/1/2025. (ĐỂ LẠI) Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên.. Lý giải công việc: Công việc này liên quan đến việc lập trình và triển khai chức năng quản lý khách hàng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và vận hành hệ thống quản lý khách hàng hiệu quả. Mục tiêu: - Phát triển chức năng quản lý khách hàng theo yêu cầu đã thống nhất. - Đảm bảo chức năng hoạt động chính xác và ổn định. Phạm vi công việc: - Phân tích và lập trình chức năng quản lý khách hàng - Tích hợp chức năng vào hệ thống hiện tại. - Kiểm thử và khắc phục các vấn đề phát sinh. Nguồn lực cần thiết: - Nhân sự: Lập trình viên và kiểm thử viên. - Tài Nguyên: - Máy tính cá nhân, phần mềm phát triển - Quy trình làm việc: - Xác định yêu cầu báo cáo. - Phân loại và hoàn thiện báo cáo cần thiết.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Chức năng quản lý khách hàng được lập trình hoàn thiện và hoạt động ổn định. - Danh sách các báo cáo cần thiết được hoàn thiện và xác nhận. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

- Lập trình module quản lý sản phẩm

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Phát triển chức năng quản lý sản phẩm Thời gian: 1/1/2025 – 4/1/2025. (ĐỂ LẠI) Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên.. Lý giải công việc: Công việc này liên quan đến việc lập trình và triển khai chức năng quản lý sản phẩm, nhằm hỗ trợ việc quản lý danh mục hàng hóa (quần áo, phụ kiện) một cách hiệu quả, chính xác và dễ dàng. Mục tiêu: - Phát triển chức năng quản lý sản phẩm theo yêu cầu đã thống nhất. - Đảm bảo chức năng hoạt động chính xác và ổn định. Phạm vi công việc: - Phân tích và lập trình chức năng quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, xem chi tiết). - Tích hợp chức năng vào hệ thống hiện tại. - Kiểm thử và khắc phục các vấn đề phát sinh. Nguồn lực cần thiết: - Nhân sự: Lập trình viên và kiểm thử viên. - Tài Nguyên: - Máy tính cá nhân, phần mềm phát triển - Quy trình làm việc: - Xác định yêu cầu chi tiết của chức năng quản lý sản phẩm. - Thiết kế và lập trình chức năng. - Kiểm thử và hiệu chỉnh.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Chức năng quản lý sản phẩm được lập trình hoàn thiện và hoạt động ổn định. - Danh mục sản phẩm được quản lý chính xác trong hệ thống. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

- Kiểm thử

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Kiểm thử hệ thống. Thời gian: 9/1/2025 – 24/1/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên. Lý giải công việc: Xác định phạm vi kiểm thử hệ thống quản lý cửa hàng để đảm bảo chất lượng và tính đúng đắn của hệ thống trước khi triển khai. Mục tiêu: - Đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác theo yêu cầu của người dùng. - Phát hiện và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển. - Đánh giá tính ổn định và hiệu suất của hệ thống. - Đảm bảo giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng. Phạm vi công việc: - Kiểm thử chức năng hệ thống: - Kiểm tra các chức năng quản lý đặt bàn, thực đơn, và nhân viên. - Xác minh tính đúng đắn của quy trình đặt hàng và thanh toán. - Kiểm thử giao diện người dùng: - Đánh giá sự thân thiện và dễ sử dụng. - Kiểm tra khả năng hiển thị và đồng bộ giao diện. - Kiểm thử bổ sung: - Đánh giá các yêu cầu bổ sung. - Xác định khả năng tích hợp với hệ thống khác. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính cá nhân và công cụ kiểm thử (phần mềm kiểm thử, câu hỏi khảo sát, công cụ báo cáo). - Quy trình kiểm thử: - Phân tích yêu cầu kiểm thử. - Lập kế hoạch kiểm thử. - Thiết kế kịch bản cho quy trình kiểm thử. - Thiết kế môi trường kiểm thử. - Thực hiện kiểm thử. - Lập báo cáo kiểm thử.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Danh sách các lỗi và vấn đề phát sinh. - Báo cáo kết quả kiểm thử. - Kiến nghị sửa chữa và nâng cao hệ thống. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

- Thiết lập môi trường kiểm thử

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thiết kế môi trường kiểm thử. Thời gian: 16/1/2025 – 17/1/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên.. Lý giải công việc: Xây dựng môi trường kiểm thử hoàn chỉnh nhằm đảm bảo hệ thống quản lý cửa hàng được kiểm thử trong điều kiện mô phỏng thực tế, giúp phát hiện và khắc phục sớm các lỗi phát sinh. Mục tiêu: - Thiết kế môi trường kiểm thử tương tự môi trường triển khai thực tế. - Đảm bảo môi trường kiểm thử đầy đủ các thành phần phần cứng và phần mềm cần thiết. - Mô phỏng các điều kiện sử dụng thực tế bao gồm tải người dùng, dữ liệu và quy trình hoạt động. - Đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống thông qua các kịch bản kiểm thử trong môi trường này. Phạm vi công việc: - Phần cứng: - Máy chủ kiểm thử có cấu hình tương đương hệ thống thực tế. - Thiết bị đầu cuối (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động) phục vụ kiểm thử giao diện. - Phần mềm: - Hệ điều hành và phần mềm cơ sở dữ liệu giống môi trường thực tế. - Phiên bản ứng dụng thử nghiệm (beta) được cài đặt để kiểm thử. - Công cụ kiểm thử hiệu suất và bảo mật (LoadRunner, JMeter, Selenium,...). - Mạng và bảo mật: - Cấu hình mạng tương tự với môi trường sản phẩm. - Hệ thống bảo mật để mô phỏng các cuộc tấn công và đánh giá độ an toàn của hệ thống. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy chủ kiểm thử, thiết bị đầu cuối, công cụ kiểm thử. - Nhân lực: Đội ngũ kỹ sư kiểm thử và quản trị hệ thống có kinh nghiệm triển khai môi trường kiểm thử. - Quy trình thiết kế môi trường kiểm thử: - Xác định yêu cầu về phần cứng và phần mềm. - Lựa chọn công cụ phù hợp cho từng loại kiểm thử. - Thiết lập môi trường kiểm thử. - Kiểm tra và đánh giá môi trường trước khi bắt đầu các kịch bản kiểm thử.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Hệ thống kiểm thử hoàn chỉnh, sẵn sàng thực hiện các kịch bản kiểm thử. - Tài liệu hướng dẫn cấu hình và vận hành môi trường kiểm thử. - Báo cáo đánh giá môi trường sau khi triển khai. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

- Thực hiện kiểm thử

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Thực hiện kiểm thử. Thời gian: 18/1/2025 – 22/1/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên.. Lý giải công việc: Thực hiện kiểm thử hệ thống quản lý cửa hàng nhằm đảm bảo tất cả các tính năng hoạt động chính xác, phát hiện và khắc phục lỗi trước khi triển khai chính thức. Mục tiêu: - Xác minh các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. - Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất và bảo mật. - Phát hiện lỗi và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành thực tế. - Đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng. Phạm vi công việc: - Kiểm thử chức năng: - Kiểm tra quy trình thanh toán hóa đơn tại quầy, quản lý sản phẩm và quản lý nhân viên. - Xác nhận các tính năng báo cáo doanh thu và thống kê hoạt động. - Đảm bảo các nghiệp vụ liên quan đến khách hàng hoạt động chính xác. - Kiểm thử giao diện người dùng: - Đánh giá tính tương thích trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau. - Kiểm tra tính nhất quán và trải nghiệm người dùng. - Kiểm thử hiệu suất: - Đánh giá khả năng chịu tải khi nhiều người dùng truy cập đồng thời. - Kiểm tra tốc độ phản hồi của hệ thống trong các điều kiện khác nhau. - Kiểm thử bảo mật: - Mô phỏng các cuộc tấn công để kiểm tra mức độ an toàn. - Đánh giá cơ chế bảo vệ dữ liệu và quyền truy cập. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Máy tính, công cụ kiểm thử tự động và thủ công. - Nhân lực: Đội ngũ kiểm thử viên, lập trình viên và quản lý dự án. - Quy trình thực hiện kiểm thử: - Xây dựng kế hoạch và kịch bản kiểm thử chi tiết. - Thực hiện kiểm thử theo từng giai đoạn. - Ghi nhận và báo cáo lỗi phát sinh. - Khắc phục lỗi và kiểm thử lại.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Báo cáo kết quả kiểm thử chi tiết. - Danh sách các lỗi đã được phát hiện và khắc phục. - Đánh giá tổng thể về mức độ sẵn sàng của hệ thống. - Đề xuất cải tiến và hoàn thiện hệ thống trước khi triển khai chính thức. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.

- Tạo báo cáo kiểm thử

Tên dự án: Xây dựng Hệ thống quản lý cửa hàng thời trang. Công việc: Lập báo cáo kiểm thử. Thời gian: 23/1/2025 – 24/1/2025. Người thực hiện: Nguyễn Thị Yên. Lý giải công việc: Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả kiểm thử hệ thống quản lý cửa hàng nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các lỗi đã phát hiện, tình trạng khắc phục và mức độ sẵn sàng triển khai hệ thống. Mục tiêu: - Xác định và báo cáo chi tiết tất cả các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử. - Đánh giá hiệu quả của việc khắc phục lỗi và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. - Đưa ra nhận xét tổng quát về mức độ hoàn thiện của hệ thống. - Đề xuất các biện pháp cải tiến và điều chỉnh trước khi hệ thống được triển khai chính thức. Phạm vi công việc: - Báo cáo kiểm thử chức năng: - Thống kê các lỗi phát sinh trong quy trình thanh toán, quản lý tồn kho, quản lý sản phẩm và quản lý nhân viên. - Đánh giá tính chính xác của các nghiệp vụ liên quan đến khách hàng. - Báo cáo kiểm thử giao diện người dùng: - Ghi nhận các vấn đề về tính tương thích giao diện trên các thiết bị và trình duyệt. - Phân tích trải nghiệm người dùng và đề xuất điều chỉnh. - Báo cáo kiểm thử hiệu suất: - Tổng hợp kết quả kiểm thử tải trọng và thời gian phản hồi. - Đánh giá mức độ chịu tải của hệ thống trong các điều kiện khác nhau. - Báo cáo kiểm thử bảo mật: - Đưa ra phân tích các lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện. - Đánh giá cơ chế bảo vệ dữ liệu và đề xuất biện pháp khắc phục. Nguồn lực cần thiết: - Tài nguyên: Công cụ quản lý và báo cáo lỗi, máy tính. - Nhân lực: Đội ngũ kiểm thử viên, lập trình viên và quản lý dự án. - Quy trình lập báo cáo kiểm thử: - Tổng hợp kết quả kiểm thử từ các giai đoạn. - Phân loại và đánh giá mức độ nghiêm trọng của lỗi. - Ghi nhận kết quả khắc phục và thực hiện kiểm thử lại. - Lập báo cáo chi tiết và trình bày với các bên liên quan.. Các kết quả liên quan đến quản lý công việc: - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử. - Danh sách lỗi chi tiết và tình trạng khắc phục. - Đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống. - Đề xuất phương án cải tiến để hoàn thiện hệ thống. Người thực hiện Nguyễn Thị Yên.